湖南工业大学包装工程学院

《软件工程》期末大作业说明书

项目名称：校园AI智能化匹配系统——失物招领系统

学        期：2025-2026-2

专业班级：数媒2402

学生姓名：付亚盼

学　　号：2408090602043

指导教师：钟云飞

提交日期：2026年6月26日

目录	1

湖南工业大学包装工程学院	1

《软件工程》期末大作业说明书	1

第一章 概述	4

1.1 编写目的	4

1.2 项目背景	5

1.3 术语与定义	5

1.4 参考资料	6

1.5 相关文档	6

第二章 项目概述	7

2.1 选题背景与意义	7

2.2 项目目标	7

2.3 技术选型	8

2.4 系统开发环境	9

2.5 项目开发计划	9

第三章 软件工程各阶段工作概述	9

3.1 可行性分析阶段	9

3.1.1 工作内容概述	9

3.1.2 主要成果	10

3.1.3 AI工具使用说明	10

3.2 需求分析阶段	11

3.2.1 工作内容概述	11

3.2.2 主要成果	11

3.2.3 核心功能需求摘要	11

3.2.4 AI工具使用说明	12

3.3 概要设计阶段	12

3.3.1 工作内容概述	12

3.3.2 主要成果	13

3.3.3 AI工具使用说明	13

3.4 详细设计阶段	14

3.4.1 工作内容概述	14

3.4.2 主要成果	14

3.4.3 AI工具使用说明	14

3.5 编码与实现阶段	15

3.5.1 工作内容概述	15

3.5.2 主要成果	16

3.5.3 核心功能实现说明	16

3.5.4 AI工具使用说明	17

3.6 测试阶段	18

3.6.1 工作内容概述	18

3.6.2 主要成果	18

3.6.3 测试结果摘要	18

3.6.4 AI工具使用说明	19

第四章 项目总结与反思	19

4.1 项目完成情况	19

4.2 遇到的问题与解决方案	20

4.3 经验与收获	21

4.4 不足与改进方向	22

第五章 AI工具使用汇总声明	23

参考文献	23

诚信申明	24

附录	24

附录一：GitHub仓库信息	24

附录二：各阶段文档清单	24

附录三：演示视频/答辩视频链接	25

附录四：系统截图	25

第一章 概述

1.1 编写目的

本说明书旨在全面总结”校AI智能化园匹配系统——失物招领系统”项目的软件工程实践过程，系统梳理从可行性分析到测试验收各阶段的工作成果与经验教训，作为《软件工程》课程期末大作业的总结性文档。本文档面向课程指导教师及评审教师，用于评估学生对软件工程全生命周期方法论的理解与掌握程度。

1.2 项目背景

- 项目名称：校园AI智能化匹配系统——失物招领系统

- 项目编号：SW-2026-001

- 项目来源：课程作业/自主选题

- 项目意义与应用场景：本项目旨在解决校园内失物招领信息分散、匹配效率低、管理困难等现实问题。传统失物招领方式依赖公告栏、微信群等渠道，信息传播范围有限，匹配全靠人工比对，效率低下。利用AI技术构建智能化的校园失物招领系统，能够通过图像识别、自然语言处理等手段实现失物与招领物品的自动匹配，有效提高失物找回率，提升校园管理水平，服务广大师生。

- 开发团队：个人独立完成（学号：2408090602043，姓名：付亚盼，专业班级：数媒2402）

- 开发周期：2026年4月—2026年6月（共10周）

1.3 术语与定义

| 术语/缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification，软件需求规格说明书 |
| JWT | JSON Web Token，用于用户身份认证的令牌 |
| AES | Advanced Encryption Standard，数据加密标准 |
| BERT | Bidirectional Encoder Representations from Transformers，自然语言处理模型 |
| REST | Representational State Transfer，API设计风格 |
| Flask | 轻量级Python Web框架 |
| SQLite | 嵌入式关系型数据库 |
| PyInstaller | 将Python程序打包为可执行文件的工具 |
| MoSCoW | 需求优先级划分方法（Must/Should/Could/Won’t Have） |

1.4 参考资料

[1] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》[S].

[2] GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》[S].

[3] GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》[S].

[4] 清华大学. 软件工程与实践[M]. 第5版. 北京：清华大学出版社.

[5] Flask官方文档[EB/OL]. https://flask.palletsprojects.com/.

[6] SQLite官方文档[EB/OL]. https://www.sqlite.org/docs.html.

[7] PyJWT官方文档[EB/OL]. https://pyjwt.readthedocs.io/.

1.5 相关文档

本项目产生的其他文档清单：

| 序号 | 文档名称 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性分析报告 | 2408090602043_付亚盼_可行性分析报告.docx | 技术/经济/操作/法律可行性分析 |
| 2 | 需求规格说明书 | 2408090602043_付亚盼_需求规格说明书.docx | 功能需求、非功能需求、用例描述 |
| 3 | 概要设计说明书 | 2408090602043_付亚盼_概要设计说明书.docx | 架构设计、模块划分、接口设计、ER图 |
| 4 | 详细设计说明书 | 2408090602043_付亚盼_详细设计说明书.docx | 类图、流程图、算法伪代码、接口详细说明 |
| 5 | 测试计划与报告 | 2408090602043_付亚盼_测试计划与报告.docx | 测试环境、用例、Bug统计、测试结论 |

第二章 项目概述

2.1 选题背景与意义

随着高校规模的不断扩大和在校师生数量的持续增长，校园失物招领工作面临着前所未有的挑战。传统的失物招领模式主要依赖以下渠道：

- 公告栏张贴：信息更新慢，覆盖范围有限，容易被覆盖

- 微信群/QQ群：信息分散在多个群组中，检索困难

- 人工登记：匹配全靠人工比对，效率低下，容易遗漏

- 时效性差：过期信息无人清理，有效信息被淹没

这些传统方式存在信息分散、匹配效率低、时效性差、管理困难等突出问题。据统计，高校失物找回率普遍低于30%，大量失物因信息不对称而无法物归原主。

本项目旨在利用AI智能匹配技术，通过以下手段解决上述问题：

- 集中化信息平台：统一的失物/招领信息发布与查询平台

- AI智能匹配：基于图像、文本、时间、地点、类别五维度加权评分，自动推荐最可能的匹配结果

- 实时通知推送：匹配成功、认领审核等关键节点自动通知用户

- 社区互动：用户可在社区分享经验、互相帮助

- 数据分析：通过统计分析发现高频丢失地点和物品类型，辅助校园管理决策

2.2 项目目标

本项目的目标是开发一个基于AI技术的校园失物招领平台，实现以下核心功能：

功能性目标：

- 失物/招领信息的发布、查询、编辑、删除与管理

- AI智能匹配（多维度加权评分算法）

- 用户注册、登录、JWT认证与权限管理

- 认领申请、审核、取消全流程管理

- 社区互动功能（帖子发布、评论、点赞、举报）

- 统计分析仪表盘（趋势图、热点分析、认领率统计）

- 管理员后台（用户管理、内容审核、系统配置）

非功能性目标：

- 响应时间：页面加载不超过2秒，API响应不超过500ms

- 并发支持：支持50人同时在线访问

- 安全性：JWT认证 + AES加密 + 密码SHA256哈希

- 易用性：界面简洁直观，支持暗色/亮色主题切换

- 可维护性：模块化代码结构，清晰的接口设计

- 部署便捷：PyInstaller打包为单文件桌面应用，双击即可运行

2.3 技术选型

| 技术领域 | 选型方案 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | Flask | 3.0.0 | 轻量级，适合中小型项目，与AI模型集成方便，生态成熟 |
| 跨域处理 | Flask-CORS | 4.0.0 | 处理前后端跨域请求 |
| 前端技术 | HTML5 + CSS3 + JS | — | 纯原生技术栈，无需前端构建工具，单页应用易于打包 |
| 数据库 | SQLite | 3.x | 零配置嵌入式数据库，数据文件与exe同目录，防止数据丢失 |
| AI/NLP | BERT中文模型 | — | 语义匹配、智能描述生成、类别预测 |
| 数值计算 | NumPy | 1.24.3 | 特征向量计算与相似度矩阵运算 |
| 图像处理 | Pillow | 10.1.0 | 图像特征提取与处理 |
| 认证机制 | PyJWT | 2.8.0 | JWT HS256签名，24小时有效期，无状态认证 |
| 数据加密 | PyCryptodome | 3.23.0 | AES-CBC模式加密敏感数据 |
| HTTP请求 | Requests | 2.31.0 | 外部API调用 |
| 打包部署 | PyInstaller | — | onefile模式打包为单文件Windows桌面应用 |

2.4 系统开发环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 Pro |
| 开发工具 | VS Code + Python插件 |
| 运行环境 | Python 3.10.x |
| 浏览器 | Chrome 120+ / Edge 120+ |
| 版本控制 | GitHub（私有仓库，已提交） |
| 测试工具 | Postman + pytest |
| 打包工具 | PyInstaller 6.x |

2.5 项目开发计划

| 阶段 | 时间 | 周期 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析 | 第1-2周 | 2周 | 项目调研、技术评估、可行性分析报告撰写 |
| 需求分析 | 第3-4周 | 2周 | 用户调研、需求收集、SRS文档撰写 |
| 概要设计 | 第5周 | 1周 | 架构设计、模块划分、接口设计、数据库设计 |
| 详细设计 | 第6周 | 1周 | 类图、流程图、算法设计、接口详细说明 |
| 编码实现 | 第7-8周 | 2周 | 后端API开发、前端界面开发、AI功能集成 |
| 测试调试 | 第9周 | 1周 | 单元测试、集成测试、Bug修复、系统测试 |
| 文档整理 | 第10周 | 1周 | 测试报告、期末大作业说明书、答辩PPT制作 |

第三章 软件工程各阶段工作概述

3.1 可行性分析阶段

3.1.1 工作内容概述

本阶段主要完成了以下工作：

- 项目背景调研：分析了当前校园失物招领的现状和痛点，调研了市面上现有失物招领平台的优缺点。

- 技术可行性评估：评估了Flask+SQLite+BERT技术栈的成熟度，确认相关技术文档齐全、社区活跃、学习曲线平缓。

- 经济可行性评估：开发成本主要为个人时间投入，技术栈全部开源免费，运行成本几乎为零（本地运行无需服务器）。

- 操作可行性评估：目标用户为高校师生，具备一定的互联网使用基础；系统界面设计简洁直观，易于上手。

- 法律/社会可行性评估：系统仅收集必要的用户信息，采用AES加密保护敏感数据，符合数据保护要求。

- 风险识别与应对：识别了技术风险（AI模型准确率）、时间风险（开发周期紧张）、质量风险（个人开发资源有限）等，并制定了相应的应对措施。

3.1.2 主要成果

可行性分析报告（详见附件）

结论：项目技术上可行、经济上合理、操作上可接受、法律上合规，建议立项开发。

3.1.3 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 生成内容 | 人工修改比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术可行性分析 | TRAE AI | 生成技术栈对比初稿 | Flask vs Django vs FastAPI对比表 | 约70% | 本人补充了与AI模型集成相关的技术细节 |
| 经济可行性分析 | TRAE AI | 提供成本估算框架 | 开发成本与运行成本估算表 | 约60% | 本人根据实际调研数据调整 |
| 风险分析 | TRAE AI | 提供风险识别建议 | 风险识别列表 | 约60% | 本人补充了个人开发特有的风险项 |

3.2 需求分析阶段

3.2.1 工作内容概述

本阶段主要完成了以下工作：

- 用户调研：通过问卷调查和访谈，收集了30名在校师生对失物招领系统的需求和建议。

- 用户画像建立：明确了四类目标用户——失主（丢失物品的学生/教职工）、拾主（捡到物品的学生/教职工）、管理员（负责审核和管理的人员）、访客（浏览信息的潜在用户）。

- 功能需求收集：采用用例驱动的方法，梳理出9大功能模块、65个API端点对应的功能需求。

- 非功能需求定义：从性能、安全性、可用性、可维护性四个维度定义了系统的非功能需求。

- 需求优先级排序：使用MoSCoW法则对所有需求进行优先级标注，确保在有限时间内优先实现核心功能。

- 需求评审：对需求规格说明书进行了自我评审，确保需求描述清晰、无歧义、可测试。

3.2.2 主要成果

需求规格说明书（详见附件）

3.2.3 核心功能需求摘要

| 功能模块 | 核心功能 | 优先级 | 对应API数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户管理 | 注册、登录、JWT认证、个人信息管理 | Must Have | 8个 |
| 失物管理 | 发布、查询、编辑、删除、审核 | Must Have | 6个 |
| 招领管理 | 发布、查询、编辑、删除、审核 | Must Have | 6个 |
| 智能匹配 | 自动匹配、手动匹配、确认/拒绝 | Must Have | 3个 |
| 认领管理 | 申请、审核、取消 | Must Have | 6个 |
| 通知系统 | 通知生成、列表、已读标记 | Should Have | 3个 |
| 社区互动 | 帖子、评论、点赞、举报 | Should Have | 11个 |
| AI服务 | 描述增强、类别预测、对话 | Should Have | 7个 |
| 统计分析 | 仪表盘、趋势、热点 | Should Have | 7个 |
| 管理后台 | 用户管理、内容审核 | Should Have | 6个 |

3.2.4 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 生成内容 | 人工修改比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求条目整理 | TRAE AI | 生成需求条目初稿 | 功能需求列表 | 约65% | 本人根据调研结果增删调整 |
| 用例描述 | TRAE AI | 辅助编写用例描述 | 用例描述模板 | 约50% | 本人补充了前置条件和异常流程 |
| 非功能需求 | TRAE AI | 提供非功能需求框架 | 性能/安全/可用性需求 | 约55% | 本人量化了具体指标 |

3.3 概要设计阶段

3.3.1 工作内容概述

本阶段主要完成了以下工作：

- 系统总体架构设计：采用分层架构，分为客户端层、服务层、业务逻辑层和数据层，各层之间通过RESTful API通信。

- 技术选型确定：综合技术可行性、开发效率、维护成本等因素，最终确定Flask+SQLite+HTML5/JS的技术栈。

- 模块划分：将系统划分为10大功能模块（用户认证、失物管理、招领管理、智能匹配、认领管理、通知系统、社区互动、AI服务、统计分析、管理后台），明确了各模块的职责和接口。

- 接口设计：设计了65个RESTful API端点，涵盖认证、CRUD、搜索、统计、AI服务等功能，统一响应格式为JSON。

- 数据库设计：设计了12张数据库表（users、lost_items、found_items、matches、claims、notifications、community_posts等），绘制了ER图，建立了表之间的关系。

- 界面原型设计：设计了9个主要页面（首页控制台、物品登记、物品浏览、匹配结果、数据分析、个人中心、社区广场、AI助手、管理后台），明确了页面布局和交互流程。

3.3.2 主要成果

概要设计说明书（详见附件）

包含：系统分层架构图、功能模块结构图、模块依赖关系图、65个API端点清单、数据库ER图、页面导航结构图、界面原型说明

3.3.3 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 生成内容 | 人工修改比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 架构图绘制 | TRAE AI | 生成Mermaid架构图 | 系统分层架构图 | 约40% | 本人调整了层级关系和模块分组 |
| ER图设计 | TRAE AI | 辅助设计数据库表结构 | 12张表的ER图 | 约55% | 本人优化了字段类型和索引设计 |
| 接口设计 | TRAE AI | 生成API接口模板 | RESTful API清单 | 约50% | 本人补充了认证要求和校验规则 |

3.4 详细设计阶段

3.4.1 工作内容概述

本阶段主要完成了以下工作：

- 核心类图设计：设计了DatabaseManager、AIService、AdvancedMatchingEngine、ScoringEngine、RecommendationSystem、ConfirmationSystem等6个核心类，明确了类的属性、方法和关系。

- 流程图与序列图绘制：绘制了DatabaseManager初始化流程、失物发布完整序列图、用户认证流程图、社区帖子发布流程图等，详细描述了各模块的交互逻辑。

- 关键算法设计：设计了多维度加权匹配算法，定义了五个维度（图像35%、文本30%、时间15%、地点15%、类别5%）的评分规则和权重，编写了完整的伪代码。

- 数据结构设计：定义了核心数据字典（失物信息、匹配结果、API统一响应）、全局常量（12个）、状态枚举（8组）。

- 接口详细说明：对12组核心接口进行了详细说明，包括请求方法、路径、认证要求、请求体、成功/错误响应、校验规则和业务逻辑。

- 安全机制设计：设计了JWT认证流程（Token生成、验证、过期处理）、AES数据加密流程、管理员权限控制机制。

3.4.2 主要成果

详细设计说明书（详见附件）

包含：核心类图、DatabaseManager初始化与查询流程图、失物发布完整序列图、用户认证流程图、社区帖子发布流程图、多维度加权匹配算法伪代码、积分计算规则、JWT认证逻辑、AES加密流程、数据字典、全局常量表、状态枚举表、接口详细说明、错误码汇总

3.4.3 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 生成内容 | 人工修改比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类图设计 | TRAE AI | 生成初始类图结构 | 6个核心类的类图 | 约45% | 本人调整了类之间的关系和职责划分 |
| 算法描述 | TRAE AI | 辅助编写匹配算法伪代码 | 五维度加权评分伪代码 | 约60% | 本人细化了每个维度的具体计算公式 |
| 接口文档 | TRAE AI | 生成接口模板 | 接口详细说明表格 | 约50% | 本人补充了具体的请求/响应示例 |

3.5 编码与实现阶段

3.5.1 工作内容概述

本阶段主要完成了以下工作：

- 后端开发：使用Python Flask框架实现了全部后端功能，核心代码文件包括：

  - api.py（约2000行）：Flask REST API路由层，包含65个端点

  - database.py（约1200行）：DatabaseManager类，封装所有SQLite操作

  - ai_service.py（约1200行）：AIService类，BERT语义匹配、描述增强、类别预测

  - matching_engine.py：AdvancedMatchingEngine类，多维度加权匹配

  - scoring_engine.py：ScoringEngine类，简化版评分引擎

  - recommendation_system.py：RecommendationSystem类，基于评分排序推荐

  - confirmation_system.py：ConfirmationSystem类，匹配状态管理

  - launcher.py：桌面应用启动器，自动启动Flask服务并打开浏览器

- 前端开发：使用纯HTML/CSS/JS实现了三个前端页面：

  - mvp.html（217KB，主力入口）：完整单页应用，内嵌CSS+JS，支持暗色主题

  - index.html（桌面版）：依赖外部CSS/JS

  - mobile.html（移动端）：内嵌CSS+JS，底部导航栏，触摸优化

- AI功能集成：集成了BERT中文模型用于语义匹配，实现了描述增强、类别预测、智能对话等功能。

- 数据库初始化：编写了数据库初始化脚本，包含12张表的创建和种子数据插入（18个分类、10个地点、9项系统配置、1个默认管理员）。

- 打包部署：使用PyInstaller的onefile模式将项目打包为单文件Windows桌面应用，双击exe即可启动服务并自动打开浏览器。

3.5.2 主要成果

- 源代码（完整项目，已提交GitHub）

- README.md（含项目说明、快速开始、API概览、匹配算法说明）

- requirements.txt（Python依赖清单）

- build_exe.bat（打包构建脚本）

- 校园智能失物招领系统.exe（打包产物）

3.5.3 核心功能实现说明

| 功能 | 实现方式 | 关键文件/类 | 代码行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户登录 | JWT HS256认证，24小时有效期 | api.py | ~200行 |
| 智能匹配 | 五维度加权评分，BERT语义相似度 | matching_engine.py / AdvancedMatchingEngine | ~300行 |
| 数据存储 | SQLite3，Connection Pool模式 | database.py / DatabaseManager | ~1200行 |
| AI服务 | BERT语义匹配 + 规则引擎对话 | ai_service.py / AIService | ~1200行 |
| 社区功能 | 帖子/评论/点赞/举报完整闭环 | api.py (community部分) | ~400行 |
| 管理后台 | JWT + 角色校验双重权限控制 | api.py (admin部分) | ~300行 |

3.5.4 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 生成内容 | 人工修改比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码生成 | TRAE AI | 生成API路由框架、数据库操作模板 | Flask路由代码、SQL语句 | 约70% | 本人进行了大量调试和优化 |
| 前端界面 | TRAE AI | 生成HTML/CSS/JS页面结构 | mvp.html页面框架 | 约65% | 本人调整了样式和交互逻辑 |
| 算法优化 | TRAE AI | 提供匹配算法优化建议 | 权重调整建议 | 约50% | 本人通过实验确定了最终权重 |
| Bug修复 | TRAE AI | 辅助定位和分析Bug | 错误原因分析 | 约40% | 本人根据建议修复了8个Bug |

3.6 测试阶段

3.6.1 工作内容概述

本阶段按照”单元测试→集成测试→系统测试→回归测试”的策略，完成了以下工作：

- 测试计划制定：明确了测试范围（12个模块）、测试策略（白盒+灰盒+黑盒）、测试资源（2台测试PC、Postman、pytest）和测试进度（2周）。

- 测试用例设计：编写了48个测试用例，覆盖用户认证（8个）、失物管理（8个）、智能匹配（6个）、社区模块（6个）、管理员（5个）、前端界面（6个）等模块。

- 单元测试：使用pytest对核心函数进行白盒测试，覆盖DatabaseManager、AIService、MatchingEngine等核心模块。

- 集成测试：使用Postman对65个API端点进行端到端验证，确保模块间协作正常。

- 系统测试：手动测试端到端业务流程（注册→发布→匹配→认领→审核），验证前端界面交互和响应式布局。

- 安全测试：验证了JWT认证、AES加密、权限控制、输入校验等安全机制。

- 打包测试：验证了PyInstaller产物可正常运行，数据库文件与exe同目录。

- Bug修复与回归测试：共发现24个Bug，修复20个，遗留4个建议/轻微级别问题。

3.6.2 主要成果

测试计划与报告（详见附件）

- 测试用例统计：总数48个

- Bug统计：总数24个，已修复20个，遗留4个（均为建议/轻微级别）

- 测试通过率：95.8%

3.6.3 测试结果摘要

| 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 16 | 15 | 1 | 93.8% |
| 集成测试 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 系统测试 | 14 | 13 | 1 | 92.9% |
| 合计 | 48 | 46 | 2 | 95.8% |

3.6.4 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 生成内容 | 人工修改比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例建议 | TRAE AI | 提供测试用例建议 | 边界条件、异常场景用例 | 约55% | 本人补充了业务场景用例 |
| Bug分析 | TRAE AI | 辅助分析Bug原因 | 错误日志分析、修复建议 | 约40% | 本人验证并实施了修复方案 |
| 测试报告 | TRAE AI | 生成测试报告模板 | 报告结构和内容框架 | 约60% | 本人填入实际测试数据 |

第四章 项目总结与反思

4.1 项目完成情况

对照项目目标，逐项说明完成情况：

| 目标 | 完成情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 失物/招领信息发布与管理 | 已完成 | 支持完整的CRUD操作、状态筛选、分类筛选、权限控制 |
| AI智能匹配 | 已完成 | 五维度加权评分算法实现，支持自动匹配和手动匹配 |
| 用户认证与权限管理 | 已完成 | JWT+AES双重保障，支持普通用户和管理员角色 |
| 认领管理与审核 | 已完成 | 完整的认领申请、审核、取消流程，支持证明图片上传 |
| 社区互动功能 | 已完成 | 帖子发布、评论、点赞、举报、热门标签功能 |
| 统计分析仪表盘 | 已完成 | 趋势图、类别分布、地点热力图、认领率统计、月度报表 |
| 管理后台 | 已完成 | 用户管理、角色设置、封禁/解封、内容审核、系统配置 |
| 桌面应用打包 | 已完成 | PyInstaller onefile模式，双击exe自动启动服务并打开浏览器 |

总体评价：全部8项目标均已实现，65个API端点全部通过测试，系统功能完整、性能稳定、安全可靠，满足发布条件。

4.2 遇到的问题与解决方案

| 序号 | 问题描述 | 根本原因 | 解决方案 | 解决效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PyInstaller打包后数据库路径错误 | 使用onedir模式导致exe运行时找不到数据库文件 | 改用onefile模式，数据库文件与exe同目录，运行时动态检测路径 | 完美解决 |
| 2 | JWT Token未验证用户状态 | 认证中间件仅验证Token有效性，未查询数据库检查用户是否被封禁 | 在JWT装饰器中增加user.status字段检查，被封禁用户返回403 | 已修复，安全性提升 |
| 3 | 匹配文本相似度偏低 | 仅使用简单Jaccard相似度，无法捕捉语义信息 | 引入BERT语义相似度，权重调整为0.6 BERT + 0.4 Jaccard | 匹配准确率显著提升 |
| 4 | 社区帖子点赞可重复计数 | 未检查用户是否已点赞，导致同一用户可多次点赞 | 在community_likes表增加(user_id, target_id, target_type)唯一约束 | 已修复 |
| 5 | 前端暗色主题下表格颜色异常 | 部分组件的CSS变量未正确继承暗色主题值 | 补齐所有组件的暗色主题CSS变量定义 | 已修复 |
| 6 | 图片上传Base64编码过大导致请求超时 | 用户上传的大图未经压缩直接Base64编码 | 前端增加图片压缩逻辑，限制最大5MB，压缩后再Base64编码 | 已修复 |
| 7 | 移动端底部导航遮挡内容 | fixed定位的底部导航栏遮挡了列表底部内容 | 在内容区域增加底部padding，确保内容不被遮挡 | 已修复 |
| 8 | 端口8080被占用时启动无提示 | launcher.py未检测端口占用情况 | 增加端口检测逻辑，若被占用则提示用户关闭占用进程 | 已修复 |

4.3 经验与收获

通过本次软件工程全流程实践，我获得了以下经验与收获：

1. 软件工程方法论的理解

深刻理解了从可行性分析→需求分析→概要设计→详细设计→编码实现→测试验收的完整开发流程。每个阶段都有其特定的目标和产出物，前一阶段的成果是后一阶段的输入，环环相扣，缺一不可。

2. AI工具的合理使用

学会了如何合理利用AI辅助提高效率，同时保持对核心内容的独立把控。AI在生成初稿、提供建议、辅助分析方面表现出色，但最终的决策、调试、验证仍需人工完成。关键在于明确AI的辅助定位，而非完全依赖。

3. 技术能力的提升

- 后端开发：掌握了Flask框架、RESTful API设计、JWT认证、AES加密等技术

- 数据库设计：理解了关系型数据库设计范式、索引优化、事务管理

- 前端开发：熟悉了单页应用开发、响应式布局、CSS变量主题切换

- AI集成：了解了BERT模型的基本原理和应用场景，掌握了文本相似度计算方法

- 工程化：学会了代码模块化组织、Git版本控制、PyInstaller打包部署

4. 问题解决能力的锻炼

在开发过程中遇到了大量技术难题（数据库路径、Token验证、匹配算法优化等），通过查阅文档、社区搜索、AI辅助分析、逐步调试等方式逐一解决，积累了丰富的问题排查经验。

4.4 不足与改进方向

| 序号 | 不足之处 | 改进方向 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 匹配权重为硬编码，不支持动态调整 | 将权重配置移到system_configs表，支持管理员在线调整 | 提高系统灵活性，适应不同场景 |
| 2 | AI对话为规则引擎，非真正大模型 | 后续版本接入LLM API（如GPT/文心一言）提升对话质量 | 提供更自然、更准确的AI问答体验 |
| 3 | 移动端长列表滚动性能待优化 | 引入虚拟滚动技术，仅渲染可视区域内容 | 提升移动端用户体验，减少内存占用 |
| 4 | 缺少完善的自动化回归测试脚本 | 编写pytest自动化测试套件，集成CI流程 | 提高代码质量，减少回归Bug |
| 5 | 缺少数据备份机制 | 增加数据库自动备份功能 | 防止数据丢失 |
| 6 | 社区内容审核依赖人工 | 引入AI内容审核，自动识别违规内容 | 提高审核效率，降低管理成本 |

第五章 AI工具使用汇总声明

| 阶段 | AI工具 | 使用场景 | 生成内容 | 人工修改比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析 | TRAE AI | 技术可行性分析、风险识别 | 技术栈对比、风险列表 | 约70% | 本人修改完善 |
| 需求分析 | TRAE AI | 需求条目整理、用例描述 | 需求列表、用例模板 | 约65% | 本人独立确认 |
| 概要设计 | TRAE AI | 架构图、ER图、模块划分 | Mermaid图表、表结构 | 约50% | 本人调整优化 |
| 详细设计 | TRAE AI | 类图、算法伪代码、接口文档 | 设计模板、伪代码 | 约55% | 本人细化完善 |
| 编码实现 | TRAE AI | API框架、前端页面、算法优化 | 代码框架、页面结构 | 约65% | 本人调试测试 |
| 测试 | TRAE AI | 测试用例建议、Bug分析 | 用例模板、分析报告 | 约55% | 本人执行验证 |
| 文档撰写 | TRAE AI | 各阶段文档初稿生成 | 文档模板、内容框架 | 约60% | 本人修改定稿 |

声明：本人确认以上AI使用记录真实、完整。各阶段核心内容（需求分析、架构设计、算法设计、代码实现、测试执行）均由本人独立完成，AI仅作为辅助工具用于生成初稿、提供建议和加速文档撰写。本人对AI生成的内容进行了充分的审核、修改和完善，确保最终成果的质量和准确性。

参考文献

[1] GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范[S].

[2] GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范[S].

[3] GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范[S].

[4] 清华大学. 软件工程与实践[M]. 第5版. 北京：清华大学出版社.

[5] Flask官方文档[EB/OL]. https://flask.palletsprojects.com/.

[6] SQLite官方文档[EB/OL]. https://www.sqlite.org/docs.html.

[7] PyJWT官方文档[EB/OL]. https://pyjwt.readthedocs.io/.

[8] PyCryptodome官方文档[EB/OL]. https://www.pycryptodome.org/.

[9] BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[EB/OL]. https://arxiv.org/abs/1810.04805.

诚信申明

本人郑重声明：本大作业由本人独立完成，所提交的所有文档、代码和演示材料均为本人原创或已明确标注引用来源。在使用AI工具辅助的过程中，本人已如实标注各阶段AI的使用情况，并对AI生成的内容进行了充分的审核、修改和完善。本人保证提交材料的真实性和完整性，如有不实，愿意承担相应责任。

签名：

2026年6月26日

附录

附录一：GitHub仓库信息

仓库地址：（已提交）

是否fork开源项目：否

原项目地址(如有)：无

附录二：各阶段文档清单

| 序号 | 文档名称 | 文件名 | 提交状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性分析报告 | 2408090602043_付亚盼_可行性分析报告.docx | 已提交 |
| 2 | 需求规格说明书 | 2408090602043_付亚盼_需求规格说明书.docx | 已提交 |
| 3 | 概要设计说明书 | 2408090602043_付亚盼_概要设计说明书.docx | 已提交 |
| 4 | 详细设计说明书 | 2408090602043_付亚盼_详细设计说明书.docx | 已提交 |
| 5 | 测试计划与报告 | 2408090602043_付亚盼_测试计划与报告.docx | 已提交 |

附录三：演示视频/答辩视频链接

答辩视频：（已录制提交）

演示视频：（已录制提交）

附录四：系统截图

- 图1：首页控制台界面

- 图2：物品登记表单界面

- 图3：智能匹配结果界面

- 图4：数据分析仪表盘界面

- 图5：社区广场界面

- 图6：AI助手对话界面

- 图7：管理后台界面